CHUẨN HÓA PRODUCT BACKLOG ĐẶT XE GHÉP TRÊN TRELLO

Phần 1 - Phân tích:

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1. Thẻ trên cùng cột Product Backlog: "Làm tính năng đi ghép" — chỉ có tiêu đề, không mô tả. | Sai | Vi phạm Detailed Appropriately | Thẻ nằm ở vị trí ưu tiên cao nhất trên Backlog nên bắt buộc phải được làm rõ chi tiết, để sẵn sàng thực hiện thay vì chỉ có mỗi tiêu đề |
| H2. Thẻ thứ 2 "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội" nằm trên thẻ thứ 3 "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép". | Sai | Vi phạm Prioritized | Tính năng chia tiền mang lại giá trị cốt lõi và cấp thiết hơn cho dịch vụ xe ghép so với việc đổi màu giao diện trang trí theo mùa lễ hội |
| H3. Thẻ cuối cột: "Khách đánh giá bạn đi ghép" — chỉ có tiêu đề ngắn, kèm ước lượng sơ bộ "lớn". | Đúng | __ | Thẻ cuối ở Backlog có độ ưu tiên thấp chỉ vần mô tả khái quát và ước lượng sơ bộ là phù hợp với nguyên tắc |
| H4. Tú tự thêm thẻ "Tối ưu tốc độ tải bản đồ" và kéo lên đầu cột Product Backlog vì thấy cần làm gấp. | Sai | Vi phạm Quyền sở hữu Product Backlog | Duy nhất PO mới có quyền tạo mới và quyết định thứ tự ưu tiên của các hạng mục trong Product Backlog |
| H5. Bảng chỉ có 4 cột: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Done; thẻ code xong được kéo thẳng sang Done. | Sai | Vi phạm quy tắc | Thẻ mới viết code xong chưa qua kiểm thử (Testing/QA) và xác nhận nghiệm thu mà đã chuyển ngay sang Done là vi phạm tiêu chuẩn chất lượng |

Phần 2 - Sửa lối:

H1: Tách hoặc bổ sung đầy đủ mô tả chi tiết, tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) và điều kiện sẵn sàng (Definition of Ready) cho thẻ "Làm tính năng đi ghép"

H2: Đổi lại vị trí ưu tiên: kéo thẻ "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép" lên trên thẻ "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội"

H4: Tú đề xuất thẻ "Tối ưu tốc độ tải bản đồ" cho PO để xem xét, đánh giá giá trị và quyết định vị trí ưu tiên trước khi đưa vào Product Backlog

H5:Bổ sung các bước kiểm thử và nghiệm thu vào quy trình bảng Trello theo đúng thứ tự: Product Backlog→Sprint Backlog→In Progress→Testing / Review→Done